АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Парабель

от 28.04.2018 г.										         №50а

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области

В целях реализации пункта 2.2  Протокола Министерства строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации от 13.06.2017 №410-ПРМ-АЧ по вопросу реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Парабельского сельского поселения от 26.12.2016 №38 «Об утверждении Правил благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области, согласно приложению №1.

- Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и соответствия рекламных конструкций нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области согласно приложению №2.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте Парабельского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляло за собой.

Глава поселения							Е.С. Либрехт

Приложение 1

к постановлению Администрации

Парабельского сельского поселения

от 28.04.2018 №50а

План-график мероприятий,

направленных на поэтапное приведение  вывесок и рекламных конструкций

в соответствие с Правилами благоустройства территории

Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, и рекламных конструкций, расположенных на территории Парабельского сельского поселения нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области | до 01.09.2018 | Комиссия по проведению инвентаризации соответствия вывесок, рекламных конструкций |
| 2 | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений (при необходимости), в т.ч. разработка местных регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок | до 01.12.2018 | Бабич А.С. |
| 3 | Реализация мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства | до 31.12.2018 | Бабич А.С. |
| 4 | Проведение информационно - разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанной работы | в течение реализации мероприятий | Бабич А.С. |
| 5 | Разработка и внедрение современной системы городской навигации (комплексов знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей муниципального образования) | до 31.12.2019 | Бабич А.С. |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Парабельского сельского поселения

от 28.04.2018 №50а

СОСТАВ

комиссии по проведению инвентаризации соответствия вывесок,

размещенных на фасадах зданий, и соответствия рекламных конструкций

нормам федерального законодательства и Правилам благоустройства территории Парабельского сельского поселения Парабельского района Томской области

Деев Александр Иванович - заместитель главы Администрации по ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, председатель комиссии;

Бабич Александр Сергеевич - ведущий специалист по благоустройству, член комиссии;

Бондаренко Олеся Викторовна - ведущий специалист по архитектуре и градостроительству Администрации Парабельского района, член комиссии (по согласованию)

Вершинина Анна Александровна - специалист по строительству Администрации Парабельского района, член комиссии (по согласованию)